## Slide 1
计算机1组: 薛磊 张健 何熠钦 乔高建
SD广场幕墙工程整体管理小组汇报

## Slide 2
一.对整体管理的理解
整体管理是指在工程项目中采用系统化、全过程的方法，统筹协调和控制项目的各个方面和资源，以确保项目目标的实现。强调项目经理的核心作用，以及优化资源配置、信息沟通、计划控制等方面的重要性。

## Slide 3
二.作为项目经理如何管理整个项目团队
制定项目组织结构。依照案例设置项目经理部和各专业部门,明确职责界限。
构建项目团队。根据工作内容招聘专业人员组成工程部、设计部等各部门团队。
制定总体工作计划。参照招标文件和工期要求,制定工程施工计划和各阶段任务计划。
强化沟通机制。定期召开部门长会议和全体交庞会,及时沟通项目进展和问题。
推行责任制。与各部门负责人签订目标责任书,自主负责本部门工作。
提供资源支持。按计划安排施工需要的人力、资金、Material 支持。
监督关键环节。重点关注和指导幕墙安装等关键工序,实行培训和质量把控。
成立变更小组。对出现的变更进行分析,研究按计划完成项目的对策。
加强安全管理。重视哲态和防灾措施,实施安全生产责任制。
评价激励。按际完成情况给予任务组和个人的评价和奖励。

## Slide 4
三.项目经理应具备的能力和素质
1
领导力和协调能力
良好的领导力和组织协调能力是项目经理的关键素质。
2
专业知识和经验
具备专业知识和项目管理经验，能够有效地指导项目团队。
3
判断力和应变能力
判断力强，应变能力强，能在复杂变化的环境中作出正确决策。

## Slide 5
四.对本案例所实施的整体管理的建议
1
优化激励机制
在信息沟通和协调方面做得很好，但还可以设立更多正向激励，提高团队积极性。
2
引入风险管理手段
引入专业风险管理手段，完善项目风险评估，以降低项目风险。

## Slide 6
五.怎样面对工程项目实施过程中的各种变更
重视变更信号。设置变更登记表,在各部门定期汇报可能产生的变更信息。
迅速了解真实情况。及时派专业人员跟踪确认变更原因和影响范围。
召开变更会议。对重大变更及时组织变更会议,广泛征求专家意见。
评估影响范围。从安全、进度、成本、质量等多个角度分析变更可能产生的影响。
制定变更方案。结合评估结果,研究可行的变更处理方案,给出专业建议。
与相关方沟通。就变更方案与业主、总承包商进行充分沟通与协调,以保证各方利益。
修改管理计划。如采纳变更,安排专业部门修改相关管理计划和文件。
跟踪执行情况。在变更实施过程中,持续跟踪监督各协同部门的具体执行。
记录变更结果。变更完成后,出具详细报告明确变更内容和影响,作为项目资料备案。
调整预案。汲取经验教训,完善应急预案以更好应对未来可能变更。

## Slide 7
六.结合案例讨论工程项目整体管理的关键点
1
明确工程项目目标
明确工程项目的目标和期望结果，使整体管理更加清晰和有针对性。
2
制定详细可行的项目总体计划
制定详细可行的项目总体计划，确保项目按照计划顺利进行。
3
建立高效的沟通协调机制
建立高效的沟通协调机制，确保信息畅通和团队协作。
4
选派能力出众的项目经理
选派能力出众的项目经理，并给予充分的权限，以确保项目的成功实施。
5
采用灵活的组织模式
采用灵活的组织模式，整合资源，使项目管理更加高效和有效。
6
设置计划变更和风险管理机制
设置风险管理机制并持续跟进控制，以降低项目风险和不确定性。